پروپوزال فاز دوم: توسعه سکوی ذهنا (Zehna) با رویکرد بومی‌سازی و عدالت محور

بودجه درخواستی: ۱۰ میلیارد تومان

بازه زمانی اجرا: ۱۲ ماه

چرا این پروپوزال ضروری است؟

۱. وابستگی به زیرساخت خارجی

- بحران قطع دسترسی در شرایط اضطراری (تحریم، جنگ، اختلال شبکه)

- عدم تطابق محتوای GPT/Gemini با فرهنگ ایرانی-اسلامی

- نیاز به ذخیره‌سازی امن داده‌های حساس کاربران روی سرورهای داخلی

۲. شکاف خدمات روان‌شناسی در کشور

- هزینه بالای مشاوره سنتی → محرومیت ۷۰٪ جامعه از خدمات تخصصی

- آمار نگران‌کننده خودکشی در گروه‌های پزشکی (رزیدنت‌ها/انترن‌ها) و دانشجویان

- هزینه‌های تحمیلی اعتیاد به نظام سلامت (سالانه ۳۰+ هزار میلیارد تومان)

۳. پتانسیل اثربخشی ذهنا

- کاهش ۴۰٪ هزینه‌های مراقبت از معتادان با سامانه «هم‌توان» (پشتیبانی علمی توسط بنیاد ملی علم)

- پیشگیری از خودکشی با مداخله هوشمند ۲۴ ساعته

طرح اجرایی فاز دوم

گام ۱: استقرار زیرساخت امن و بومی (ماه‌های ۱-۴)

- خرید و نصب سرورهای داخلی با استاندارد هزینه: ۳.۵ میلیارد تومان

- انتقال تمام داده‌های کاربران از ابرهای خارجی به مراکز داده داخلی

- توسعه API امن برای ادغام با سامانه‌های دولتی (بهزیستی، وزارت بهداشت)

- خروجی: قطع کامل وابستگی به زیرساخت خارجی

گام ۲: توسعه سبد خدمات اجتماعی-روانشناختی (ماه‌های ۵-۹)

| ویژگی های مرتبط | مخاطب هدف | ماجول |
| --- | --- | --- |
| ◉ نظارت هوشمند با دستگاه پوشیدنی + هشدار بازگشت ◉ پشتیبانی ۲۴ ساعته مبتنی بر CBT | بهبودیافتگان اعتیاد | هم‌توان |
| ◉تشخیص گفتار بحرانی (مثلا: "دیگر طاقت ندارم") ◉ اتصال فوری به اورژانس اجتماعی | دانشجویان/پزشکان/ عموم مردم | مداخله فوری خودکشی |
| ◉ تشخیص مسائل روانی دانش‌آموزان با تحلیل تکالیف ◉ محتوای آموزشی منطبق بر فرهنگ ایرانی | معلمان | همیار معلم |
| ◉ مدیریت تعارضات با الگوهای حل‌مساله بومی ◉ آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی | زوج‌های جوان | سلامت خانواده |

گام ۳: آماده‌سازی برای شرایط بحران (ماه‌های ۱۰-۱۲)

- تنظیم و فاین تیون هوش مصنوعی برای مدیریت هر چه دقیق تر جلسات بحران

- آموزش ۵۰۰ روان‌شناس داوطلب برای پشتیبانی در بحران‌ها (جنگ، بلایای طبیعی)

توجیه اقتصادی و تاثیر اجتماعی

کاهش هزینه‌های نظام سلامت:

- صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال با پیشگیری از بازگشت اعتیاد (برآورد مبتنی بر داده‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر)

دسترسی عادلانه:

- پوشش ۱۰۰,۰۰۰ کاربر محروم در سال اول (شامل ۳۰٪ خدمات رایگان برای مناطق کم‌برخوردار)

شاخص‌های موفقیت:

- کاهش ۲۰٪ آمار خودکشی در گروه‌های پزشکی

- افزایش ۴۰٪ دسترسی به خدمات روان‌شناسی در روستاها

درخواست نهایی:

تأیید اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای:

- ۵۵٪ توسعه فنی (سرور/نرم‌افزار)

- ۳۰٪ تولید محتوای بومی

- ۱۵٪ آموزش نیروهای بحران

ضرب‌الاجل: آغاز پروژه ۲۰ روز پس از تأمین بودجه.

این پروپوزال، ذهنا را به سکوی ملی سلامت روان تبدیل می‌کند که در بحران‌ها همچنان پایدار می‌ماند.